设 计 合 同

工程名称：

工程地点：

合同编号：                201012

设计证书等级：

发包人：

设计单位：

签订日期：             2010年12月8日

江苏省建设厅   监制

江苏省工商行政管理局   监制

发包人：

设计人（单位）：

发包人委托设计人承担

的工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条、本合同依据下列签订：

  - 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  - 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  - 建设工程批准文件。

第二条、本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费见下表：

| 项目名称 | 设计规模 | 设计阶段及内容 | 估算投资（万元） | 费率% | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层数 | 建筑面积（㎡） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 石材幕墙 |  |  | － | － | √ | 150 | 2 | 30000 |

第三条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构图（电子档） | 1 | 20101210 |  |
| 2 | 外观效果图（电子档） | 1 | 20101210 |  |
| 3 | 建筑结构图（文本） | 1 | 20101210 |  |
| 4 | 施工图（文本） | 1 | 20101210 |  |

第四条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明 | 1 | 20101220 |  |
| 2 | 施工图 | 1 | 20101220 |  |
| 3 | 计算书 | 1 | 20101220 |  |

第五条、设计费用及支付方法

（1）本项目设计总费用为  150万  工程总造价的2%。合同设计收费为  30000元  人民币。

设计费支付进度详见下表

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 30000 | 交付所有设计文件 |

说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

第六条：双方责任 甲方为乙方提供必需的工程资料，以确保乙方能按时准确的进行工程设计。负责协调本工程有关事宜，负责在商定的时间内完成设计审批手续，并及时把审批意见反馈给乙方。乙方有责任和义务予以密切配合、协助。乙方作为该项目的专业设计师，就项目设计的科学性、合理性、经济性、安全性和满足甲方设计效果等方面对甲方负有全面责任，并应在适当阶段应甲方要求对上述内容予以合理的解释、说明。乙方在设计过程中必须加强与甲方及其他相关设计配合单位的沟通和协调。

发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违么国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四和规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工程量增付设计费。

6.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料、图纸、数据、计算软件和专利技术，未经设计人同意，设计人所付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发现以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任按国家技术规范、标准、规程进行工程设计。

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是按国家规范规程：JC/830.1~830.2-2005; GB/6566-2001; GB/T18601-2009; GB/T4172-2000;  JC/T883-2001

6.2.3 设计人按合同第二条、第四条规定的内容、进展及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付资料及文件后，本年内项目开始施工负责向发包人及施工单位进行技术交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人员仍负责上述工作，但应按所需工程量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交新产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条、违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作，退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半交付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按合同第五条规定金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，逾期超过30天以上，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成的工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为装璜总价的      %。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除原合同，设计人应退还已收的预付款。

第八条、其它

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人出费向有关出版购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指导，设计人员不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人承担合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5 由于不违抗为因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。调解不成时，可向人民法院起诉。

8.7 本合同一式   两    分，发包人    一   份，设计人   一   份。

8.8 本合同经双方签章并在发包人向设计人交付预付款生效。

8.9 本合同生效后，双方认为必要时，可到项目所在地公证部门公证，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来信电报、传真、会议记要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11 其它约定事项

发包人名称（盖章）	设计人名称（盖章）

法定代表人（签字）	法定代表人（签字）

委托代理人（签字）	委托代理人（签字）

住所：	住所：

邮编：	邮编：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：	开户银行：

银行帐号：	银行帐号：

2010年  月  日	2010年  月  日